АЛЬМЕНЕВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ноября 2025 года  № . Альменево

Об утверждении муниципальной программы Альменевского муниципального округа Курганской области «Совершенствование и

развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Альменевского муниципального округа Курганской области на период 2026- 2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, с Законом Курганской области от 4 декабря 2003 года №356 «О прогнозах, концепциях, программах социально-экономического развития, комплексных программах, целевых программах и ведомственных целевых программах Курганской области», постановлением Администрации Альменевского муниципального округа Курганской области от 23 марта 2022 года № 99 «О муниципальных программах Альменевского муниципального округа Курганской области» Администрация Альменевского муниципального округа Курганской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу Альменевского муниципального округа Курганской области «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Альменевского муниципального округа Курганской области на период 2023-2025 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в порядке с Уставом Альменевского муниципального округа Курганской области.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Альменевского муниципального округа Курганской области, начальника отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Администрации Альменевского муниципального округа Курганской области.

Глава Альменевского

муниципального округа Курганской области	               А.В. Снежко

Исп. Исингазин Р.М. т. 8 (35242) 9-86-41

Приложение	к	постановлению Администрации			Альменевского муниципального округа Курганской области от .11.2025 г. №  «Об утверждении муниципальной программы Альменевского муниципального округа Курганской области

«Совершенствование и развитие

автомобильных дорог общего пользования, местного значения Альменевского муниципального округа Курганской области на период 2023-2025 годы»

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ

муниципальной Программы Альменевского муниципального округа Курганской области "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования, местного значения Альменевского муниципального округа Курганской области на период 2023-2025 годы"

| Наименование | Муниципальная Программа Альменевского муниципального округа Курганской области (далее - Альменевский МО Курганской области) "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования, местного значения Альменевского муниципального округа Курганской области на период 2026-2028 годы" (далее Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел ЖКХ, архитектуры и строительства Администрации Альменевского муниципального округа Курганской области |
| Соисполнители | Отдел сельского хозяйства Администрации Альменевского муниципального округа Курганской области |
| Подпрограммы (при наличии) | Не предусмотрены |
| Цели | Развитие транспортной инфраструктуры для развития и улучшения социально- экономического развития Альменевского муниципального округа Курганской области. |
| Задачи | Обеспечение населенных пунктов круглогодичной транспортной связью; - уменьшение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям; - повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожных - транспортных происшествий; - осуществление единой государственной политики в области дорожного хозяйства Курганской области. |
| Целевые индикаторы | -ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Альменевского муниципального округа Курганской области (далее - дороги); - увеличение доли автомобильных дорог с твердым покрытием до 25,27 %; |

| Сроки реализации | 2026-2028 годы |
| --- | --- |
| Объём бюджетных ассигнований | Суммарный объем финансирования составит 74008,18 тыс. рублей, из них: 41588,1 тыс. рублей – средства областного бюджета, 420,08 тыс. рублей – средства бюджета Альменевского муниципального округа Курганской области. На 2026 г.-24224,03 тыс. рублей; на 2027 г.-21596,01 тыс. рублей; На 2028 г.-28188,14 тыс. рублей; В т.ч за счёт акцизов на нефтепродукты-32000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации | Сохранение и развитие существующей сети автомобильных дорог, улучшение транспортно- эксплуатационных качеств автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения. |

РАЗДЕЛ II.

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально- экономического развития Альменевского муниципального округа Курганской области

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы Альменевского МО Курганской области. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог, обеспечивающих связи между районами и населенными пунктами Альменевского МО Курганской области, а также от выхода на сеть автомобильных дорог сопредельных регионов во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения уровня жизни населения, проведения структурных реформ и интеграции транспортной системы Альменевского МО Курганской области в транспортную систему России. Развитие сети автомобильных дорог местного значения должно соответствовать темпам социально-экономического развития Альменевского МО Курганской области и обеспечивать потребность в перевозках в соответствии с ростом автомобилизации.

Круглогодичную транспортную связь получили 22 сельских населенных пунктов численностью населения 5630 человек, Крупные инвестиции направлены областным бюджетом на строительство дороги в направлении Альменево - Малышево протяженностью 12,3 км., которая позволила обеспечить бесперебойное движение до районного центра.

В настоящее время социально-экономическое развитие Альменевского МО Курганской области во многом сдерживается из-за ограничений при эксплуатации автомобильных дорог, так как высока степень износа значительной части автомобильных дорог. Низкий технический уровень автомобильных дорог обуславливает высокий размер транспортной составляющей в себестоимости продукции.

Наметившиеся тенденции роста дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах России и высокий уровень аварийности требуют принятия мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Повышение безопасности дорожного движения и уменьшение числа дорожно- транспортных происшествий по причине дорожных условий достигается за счет проведения мероприятий по повышению транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и улучшению условий дорожного движения.

Именно поэтому особое значение приобретает осуществление мероприятий,

направленных на сохранение и развитие существующей сети автомобильных дорог, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения.

На момент разработки Программы протяженность автомобильных дорог местного значения Альменевского МО Курганской области по состоянию на 1 января 2025 года составляет 164,82 км, из них с твердым покрытием – 36,32 км, или 22,4 %. Из 33 населенных пунктов Альменевского МО Курганской области 22 соединены автомобильными дорогами с твердым покрытием с общей сетью автомобильных дорог. Структура автомобильных дорог местного значения Альменевского МО Курганской области отражена в приложении 1.

Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусматривается переход на новый порядок расчета расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог с применением нормативов финансовых затрат с учетом необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических регламентов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года N 1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации

«развитие транспортной системы» в которой предусмотрено выделение субсидий субъектам Российской Федерации на строительство автомобильных дорог по трем направлениям.

По одному из направлений - субсидии, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной транспортной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием. По двум другим направлениям и на софинансирование объектов, направленных на достижение целевых значений показателей подпрограммы, - размер субсидий не определен.

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения Альменевского МО Курганской области отражена в приложении 2.

РАЗДЕЛ III.

Приоритеты и цели государственной политики

Государственная политика Российской Федерации в сфере транспорта направлена на создание условий для решения задач модернизации экономики, обеспечения конституционных прав граждан.

Приоритеты государственной транспортной политики определены государственной программой Российской Федерации "Развитие транспортной системы" и включают:

- сбалансированное и эффективное развитие транспортной инфраструктуры на основе увеличения пропускной способности опорной транспортной сети;

- обеспечение комплексной безопасности и устойчивости функционирования транспортной системы, включая безопасность дорожного движения.

В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной транспортной политики определены цели государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы": ускорение товародвижения	и снижение транспортных издержек в экономике;

- повышение доступности транспортных услуг для населения;

- повышение конкурентоспособности транспортной системы;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

РАЗДЕЛ IV.

Цели и задачи Программы

Основная цель настоящей Программы - развитие транспортной инфраструктуры для развития и улучшения социально-экономического положения Альменевского района Курганской области. Основными задачами при ее реализации будут являться:

- обеспечение населенных пунктов круглогодичной транспортной связью;

- уменьшение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям;

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожных - транспортных происшествий;

- осуществление единой государственной политики в области дорожного хозяйства Курганской области.

РАЗДЕЛ V.

Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период 2023 - 2025 годы. Условием досрочного прекращения реализации Программы является: досрочное выполнение Программы, снижение ее эффективности.

РАЗДЕЛ VI.

Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной Программы характеризуется следующим образом:

- транспортный эффект отражает прямые выгоды для пользователей автомобильных дорог, получаемые в результате улучшения дорожных условий. Этот эффект учитывает экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение рисков дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и удобств в пути следования;

- внетранспортный эффект определяется на основе оценки влияния совершенствования и развития сети автомобильных дорог на социально- экономическое развитие Альменевского МО Курганской области и экологическую обстановку.

К числу наиболее значимых социально-экономических результатов развития сети автомобильных дорог относятся:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения Альменевского района Курганской области;

- активизация экономической деятельности, расширение рынков сбыта продукции;

- улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства;

- ликвидация бездорожья в сельской местности.

Учитывая сельскохозяйственную направленность экономики Альменевского МО Курганской области, строительство и ремонт автомобильных дорог для сельскохозяйственных предприятий невозможно переоценить. Возможность вывозить сельскохозяйственную продукцию круглогодично и с минимальными потерями существенно повысит рентабельность производства.

Принятие Программы и ее реализация создаст благоприятные условия для развития экономики, позволит получить существенный эффект в социальной сфере, повысит уровень комфортности проживания населения.

Осуществление предложенных Программой мероприятий позволит обеспечить рост протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием: доля автомобильных дорог с твердым покрытием увеличится до 34%. На конец рассматриваемого периода Программой предусмотрено отремонтировать 28,66 км автомобильных дорог Альменевского МО Курганской области.

РАЗДЕЛ VII.

Перечень мероприятий Программы

Для реализации поставленных целей и решения задач предусмотрено выполнение комплекса мероприятий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Содержание автомобильных дорог предусматривает проведение полного комплекса круглогодичных работ на всей сети автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными документами. В программный период необходимо осуществить комплекс мероприятий по обеспечению функционирования устойчивой и эффективной системы содержания автомобильных дорог, способной обеспечить уход и сохранность дорожных сооружений при оптимальном расходовании выделенных средств и материально- технических ресурсов. В комплекс мероприятий по содержанию автомобильных дорог входят и мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий.

Программой предусмотрено проведение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет субсидий дорожного фонда Курганской области с учетом долевого финансирования из бюджета Альменевского МО Курганской области. Субсидии предоставляются в рамках заключённых соглашений и в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из областного бюджета на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области, утверждаемым постановлением Правительства Курганской области.

План мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Альменевского МО Курганской области отражён в приложение 4 к Программе.

РАЗДЕЛ VIII.

Целевые индикаторы Программы

Важнейшими целевыми индикаторами, отражающими степень достижения целей и задач Программы, являются:

- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог местного значения;

- ремонт автомобильных дорог местного значения.

Целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы по годам, приведены в приложении 5 к Программе.

РАЗДЕЛ IX.

Информация по ресурсному обеспечению Программы

В целях ресурсного обеспечения Программы для решения поставленных задач планируется привлечение субсидии из средств дорожного фонда Курганской области и акцизы дорожного фонда Альменевского МО Курганской области, который утверждается законом Курганской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Для реализации намеченных Программой мероприятий потребуется 74008,18 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета (дорожного фонда Курганской области) – 41588,1 тыс. рублей, за счет бюджета Альменевского МО Курганской области -420,08 тыс. руб., в том числе за счёт акцизов 32 000 тыс. руб.

Объем финансирования по годам приведено в приложении 3 к Программе.

Предварительный сметный расчёт стоимости ремонта дорог составлен на 1 квартал 2025 года. При изменении коэффициентов, стоимости материалов сметные расчёты могут изменяться в сторону увеличения или уменьшения.

Врио Управляющий делами Администрации Альменевского

муниципального округа Курганской области	С.В. Синицын

Приложение 1 к муниципальной программе		Альменевского муниципального	округа	Курганской области "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования, местного значения

Альменевского муниципального округа Курганской области на период 2026-2028 годы"

СТРУКТУРА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2025 ГОД

| Показатели |  |
| --- | --- |
|  | 2025г. |
| Протяженность автомобильных дорог, всего, км. | 164,82 |
| в том числе: |  |
| с твердым покрытием, км. | 36,82 |
| из них: |  |
| с усовершенствованным видом покрытия, км. | 22,26 |
| с грунтощебеночным видом покрытия, км. | 13,61 |
| грунтовые | 128,95 |
| Всего населенных пунктов, кол- во | 33 |
| Численность населения, чел. | 7102 |
| Кол-во населенных пунктов соединенных дорогами с твердым покрытием, кол-во | 22 |
| % дорог в населенных пунктах с твердым покрытием | 22 |

Приложение 2 к муниципальной программе Альменевского

муниципального округа Курганской области "Совершенствование и развитие

автомобильных		дорог		общего пользования	местного	значения Альменевского муниципального округа Курганской области на период 2026-2028 годы"

ХАРАКТЕРИСТИКА

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО	ЗНАЧЕНИЯ ПО ТИПАМ ПОКРЫТИЯ

| Дороги общего пользования местного значения | Протяженность обслуживаемой сети, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | грунтовые | в т.ч. с твердым покрытием |  |
|  |  |  | асфальт | грунтощебень |
| с. Альменево | 52,27 | 33,57 | 11,37 | 14,35 |
| с. Бороздинка | 5,9 | 3,7 | 2,2 | 0 |
| д. Щучанка | 7,149 | 7,149 | 0 | 0 |
| д. Майлык | 4,4 | 4,4 | 0 | 0 |
| д. Искандарово | 2,2 | 2,2 | 0 | 0 |
| с.Иванково | 2,566 | 2,566 | 0 | 0 |
| д. Тузово | 2,688 | 2,688 | 0 | 0 |
| д. Ковыльное | 1,7 | 1,7 | 0 | 0 |
| с. Малышево | 4,451 | 3,66 | 0,791 | 0 |
| д. Алакуль | 2,03 | 2,03 | 0 | 0 |
| д. Учкулево | 3,406 | 3,406 | 0 | 0 |
| с. Казенное | 3,391 | 0,671 | 2,72 | 0 |
| д. Килей- Казаккулово | 1,458 | 0,408 | 1,05 | 0 |
| д. Зеникай | 1,153 | 0,607 | 0,546 | 0 |
| с. Парамоново | 6,4 | 6,4 | 0 | 0 |
| д. Убалино | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Рыбное | 1,7 | 1,2 | 0 | 0,5 |
| с. Танрыкулово | 7,4 | 6,2 | 0 | 1,2 |
| д. Казаккулово | 2,1 | 0,8 | 0 | 1,3 |
| д. Крутой Лог | 1,9 | 1,9 | 0 | 0 |
| д. Подъясово | 2,4 | 2,0 | 0 | 0,4 |
| с. Чистое | 3,87 | 3,07 | 0,4 | 0,4 |
| с. Мир | 11,3 | 9,99 | 0,9 | 0,41 |
| д. Поляна | 3,75 | 3,15 | 0,6 | 0 |
| д. Байганино | 1,7 | 1,7 | 0 | 0 |
| с. Шарипово | 3,1 | 2,25 | 0,85 | 0 |
| с. Юламаново | 5,55 | 4,15 | 1,4 | 0 |

| д. Бухарово | 1,98 | 1,98 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Аскарово | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 |
| д. Озерное | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 |
| с. Ягодное | 7,1 | 4,8 | 2,3 | 0 |
| д. Вишняково | 5,3 | 4,0 | 0 | 1,3 |
| д. Солнечная | 2,6 | 2,6 | 0 | 0 |
| Итого | 164,8 2 | 128,95 | 22,26 | 13,61 |

Приложение	3			к	муниципальной программе							Альменевского муниципального			округа			Курганской области "Совершенствование и развитие автомобильных					дорог			общего пользования,		местного		значения Альменевского муниципального округа Курганской области на период 2026-2028 годы"

ОБЪЕМ

ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

тыс. рублей

| N п/ п | Наименование статьи расхода и источника финансирования | Объем финансирования по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, всего | 24224, 03 | 21596,01 | 28188,14 | 74008,18 |
| 2 | Субсидии дорожного фонда Курганской области | 15338,1 | 10000,00 | 16250,00 | 41588,1 |
| 3. | В т.ч. за счет средств бюджета Альменевского муниципального округа Курганской области | 154,93 | 101,01 | 164,14 | 420,08 |
| 4. | В т.ч за счёт акцизов на нефтепродукты | 8731,00 | 11495,00 | 11774,00 | 32000,00 |

Приложение 4 к муниципальной Программе Альменевского муниципального округа Курганской области "Совершенствование и

развитие	автомобильных	дорог		общего пользования,	местного		значения Альменевского муниципального округа Курганской области на период 2026-2028 годы"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| N п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем выполняемых работ по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего, в том числе: | км | 1,590 | 1,600 | 1,640 |
|  |  | тыс. руб. | 24224,03 | 21596,01 | 28188,14 |
| 1.1 | с. Альменево | Наименова ние/к м | Ул. Рабочая, щебенение 0,570 Ул. Просвещения, щебенение 0,390 Ул. Степная, щебенение 0,630 | Ул. Совхозная, Российская, Брюханова устройство асфальтобетонное покрытие-1,6 | Ул. Больничная, щебенение 0,420 Ул. Труда, щебенение 0,800 Ул. Пролетарская щебенение 0,420 |
| 1.2 | с. Альменево | Наименование /км | Ремонт центральной площади с устройством тротуарной части (площадь Комсомола) |  |  |

Приложение 5 к муниципальной программе Альменевского муниципального округа Курганской области "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования, местного значения

Альменевского муниципального округа Курганской области на период 2026-2028 годы"

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/ п | Наименование целевого индикатора | Еди- ница изме- рения | Значения показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |  |
| 1 | доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 23,3 | 24,27 | 25,27 | 25,27 |  |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог местного значения | км | 1,590 | 1,600 | 1,640 | 3,242 |  |